浙江康复医院（城东院区）电动自行车棚改造工程

询价通知书

采购项目：浙江康复医院（城东院区）电动自行车棚改造工程

采购编号：ZJKFYY-2020003

采 购 人：浙江康复医院（城东院区）

时    间：二〇二〇年十一月

目录

目录	I

询价公告	3

一.采购项目编号	3

二.采购组织类型	3

三.采购项目概况	3

四.报价供应商资格要求	3

五.询价通知书的发售时间、地点、售价	4

六.报价截止时间	4

七.报价地点	4

八.评审时间	4

九.评审地点	4

十.联系方式	4

第一章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

1采购法律依据	6

2采购人	6

3合格供应商资格要求	6

4询价保证金	6

5报价有效期	6

6报价费用承担	6

7询价通知书的组成	6

8报价文件组成	6

9报价文件的式样和签署	6

10报价文件的递交	7

11无效报价	7

12报价方式	7

13询价采购评审过程的保密性	7

14报价文件的评审	7

15评审方法和标准	8

16定标办法	8

第二章 采购项目简介	9

1采购项目简介	9

第三章 采购项目技术规范和服务要求	10

1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范	10

2采购要求	10

第四章 采购项目商务要求	19

1工期	19

2 质保期	19

3付款方式	19

4其他	19

第五章 合同格式（供参考）	20

第一部分 合同协议书	20

第二部分 合同通用条款（略）	24

第三部分 合同专用条款	25

第四部分 工程质量保修书	45

第六章 报价文件内容及格式	47

1供应商提交报价文件须知	47

2报价文件组成及格式	47

关于浙江康复医院（城东院区）电动自行车棚改造工程的

# 询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，浙江康复医院就（城东院区）电动自行车棚改造工程进行询价采购，欢迎国内符合条件的供应商参加报价。

## 一.采购项目编号

ZJKFYY-2020003

## 二.采购组织类型

分散采购

## 三.采购项目概况

（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车棚改造工程 | 1 | 项 | 8.5万元 | 浙江康复医院（城东院区）电动自行车停车、充电 |  |

## 四.报价供应商资格要求

#### 1基本资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。

#### 2特定资格要求

2.1企业：有效期内的建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；

2.2企业：有效期内的安全生产许可证；

2.3项目经理：有效期内的建筑工程专业贰级及以上注册建造师，且无在建工程；

2.4项目经理：安全B证有效期内。

#### 3联合体投标

不接受联合体投标

#### 4转包及分包

本项目不得转包及分包

## 五.询价通知书的领取时间、地点

1.领取时间：2020年 11月05 日至2020年11月10 日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:00

下午：14:00-16:00

2.领取地点：杭州市江干区观音塘路103号

3.领取询价通知书时须提交的文件资料

供应商报名登记表

## 六.报价截止时间

2020年11月10日，9:30

## 七.报价地点

杭州市江干区观音塘路103号

## 八.评审时间

2020年11月10日，9:30

## 九.评审地点

杭州市江干区观音塘路103号

## 十.联系方式

1、采购人名称：浙江康复医院

联系人：王先生

联系电话：0571-86439830

地址：杭州市江干区观音塘路103号

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人名称：浙江康复医院（城东院区） 联系人：王先生 联系电话：0571-86439830 地址：杭州市江干区观音塘路103号 |
|  | 采购编号 | ZJKFYY-2020003 |
|  | 询价内容 | （城东院区）电动自行车棚改造工程 |
|  | 采购方式 | 询价 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 询价通知书的更改 | 公告发出后，采购人可以对已经发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，将在报截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商；不足3日的，顺延提交报价文件的截止时间。 |
|  | 询价答疑截止时间 | 供应商对本询价通知书有疑问的，应当在报价文件提交截止时间前3天向采购人以书面形式一次性全部提出。逾期不予受理。否则将视为同意询价通知书的各条款。 |
|  | 报价有效期 | 60天 |
|  | 报价文件份数 | 正本一份，副本三份 |
|  | 报价文件编制及装订要求 | 供应商应按本询价通知书规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，提供目录。投标文件必须胶装。 将报价文件分别密封，并在封皮上注明：采购单位名称、项目名称、采购编号、所投标项、报价单位名称、授权委托人姓名。 |
|  | 最高限价 | 8.5万元 |
|  | 履约保证金 | 成交供应商在合同签订之日起5天内向采购人指定账户交纳合同总价2%的履约保证金。履约保证金的交付方式：网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。 工程完工后履约保证金自动转为保修金，保修期满后7天内，经采购人认定质量保修符合要求，将剩余保修金无息返还成交供应商。 |
|  | 成交通知书 | （1）成交结果在发布询价通知书的相同媒体公告，成交单位应在成交公告发布之后主动来我院领取成交通知书； （2）不再以书面形式通知未成交供应商。 |

## 1采购法律依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法规组织和实施。

如发现询价通知书及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人书面反映，逾期不得再对询价通知书的条款提出质疑。

本询价通知书及相应的补充文件、通知等解释权归浙江康复医院所有。

## 2采购人

见供应商须知前附表。

## 3合格供应商资格要求

详见询价公告

对供应商的限制

★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 4询价保证金

无

## 5报价有效期

报价有效期见供应商须知前附表，报价文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

## 6报价费用承担

供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用。采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 7询价通知书的组成

7.1询价通知书包括下列部分：询价公告；供应商须知；采购项目介绍；采购项目技术要求，采购项目商务要求；合同格式；报价文件格式。

7.2供应商应详细阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照询价通知书要求提交报价文件，并对询价通知书的要求在各方面都做出实质性响应。

## 8报价文件组成

供应商提交的报价文件组成见第六章报价文件内容及格式

## 9报价文件的式样和签署

9.1报价文件需打印或用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。报价文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。报价文件中凡是要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字并加盖供应商公章。

9.2报价文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

## 10报价文件的递交

10.1供应商应将报价文件装订成册、密封并在信封上标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式，在规定的报价地点和报价截止期前递交给浙江康复医院。

10.2供应商应提交报价文件份数见供应商须知前附表，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

10.3将拒绝接受并原封退回在报价截止期以后收到的报价文件。

10.4电报、电话，传真和邮件方式的报价概不接受。

## 11无效报价

在提交报价文件过程中供应商有下列情形之一的为无效报价：

11.1在询价通知书规定的报价截止期之后提交报价文件的；

11.2未按询价通知书规定签署、密封的；

11.3询价通知书规定属于无效报价的其他情形。

## 12报价方式

7.1供应商应一次性报出拟提供货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商所报价格应为在采购人指定地点交货、验收合格并交付的全部价格。

7.2供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。

## 13询价采购评审过程的保密性

从评审开始直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

## 14报价文件的评审

14.1评审工作由依法组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价通知书规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商。

14.2审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：出现所有供应商的报价均超过采购预算的情况时采购无效，询价小组有权决定拒绝所有报价文件。

14.3审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

14.4审查报价文件是否实质性响应询价通知书的要求

14.4.1对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价通知书的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

14.4.2实质性响应的报价文件是指与询价通知书要求的条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价通知书要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

## 15评审方法和标准

15.1报价由低到高的顺序排出3名成交候选人。

询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商，从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，以报价最低的原则确定成交供应商。若报价相同的按技术指标优劣顺序排列，如仍相同，则抽签决定。

如果询价小组经过评审认为最低报价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

## 16定标办法

16.1定标由采购人负责，应确定询价小组推荐的通过最终审查的成交候选人为成交人。

定标中，应坚持第一成交候选供应商为成交供应商人。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选供应商为成交供应商，以此类推直至第三候选人：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

16.2采购人在确定第二成交候选供应商为成交供应商的，应当在确定前向财政部门报告说明。

16.3定标且公示无异议后，由采购人发出成交通知书。

16.4成交结果将在发包方网站发布采购信息公告的上公告。

# 第二章 采购项目简介

## 1采购项目简介

浙江康复医院（城东院区）拟以询价方式采购电动自行车棚改造工程。

本次采购的资金已经落实。

# 第三章 采购项目技术规范和服务要求

## 1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.1 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

1.2行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

1.3其他相关标准。

## 2采购要求

| 主要材料和工程设备一览表 |
| --- |
| 工程名称：电动自行车棚改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 0127120041 | 型钢(幕墙用) | t | 2.30 |  |  |  |
| 2 | 0161120005 | 镀锌铁件 | kg | 207.50 |  |  |  |
| 3 | 0431120035 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.27 |  |  |  |
| 4 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.43 |  |  |  |
| 5 | 0609120011 | 夹胶玻璃（采光天棚用）6+(1.52PVB)+6 | m2 | 88.23 |  |  |  |
| 6 | 1301120039 | 醇酸磁漆 | kg | 19.78 |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |
| --- |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 电动车雨棚工程 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 混凝土基础无筋拆除 自卸汽车运石渣运距 25km | m3 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010501001001 | 垫层 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010501003001 | 独立基础 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 人工就地回填土夯实 | m3 | 5.01 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010603003001 | 雨棚钢管柱 | 雨棚镀锌方管立柱 1、镀锌方钢管立柱150*150*5mm 2、金属面刷醇酸调和漆~3遍 | t | 0.626 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010604001001 | 雨棚网架梁 | 雨棚镀锌方管网架 1、主梁镀锌方钢管150*80*5mm 2、次梁镀锌方钢管120*80*5mm 3、金属面刷醇酸调和漆~3遍 | t | 1.544 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010516001001 | 螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.106 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件25kg/块以内 | t | 0.074 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 镀锌钢板檐沟 1、2.5mm后镀锌钢板檐沟折边 2、40*4mm镀锌角钢支架 3、金属面刷醇酸调和漆~3遍 | m2 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 雨棚夹胶玻璃 1、夹胶双钢化玻璃（采光天棚用）6+0.76+6 | m2 | 80.82 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 补1 |  | LED照明灯管灯具（带罩子）3只及配套永通牌国标2.5m㎡电线、线槽、鸿雁牌开关等等所有附件 | 灯具要有罩子，只能向下照射，光线不能向上反光。 （灯具品牌等同于飞利浦、雷士、欧普品质） | 批 | 1 |  |  |  |  |  | 灯具，要满足甲方使用需求 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 施工技术措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 0117 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003002 | 里脚手架 | 内墙脚手架高度3.6m以内 | m2 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011702001002 | 基础 | 独立基础复合木模 | m2 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程综合单价计算表 |
| --- |
| 单位及专业工程名称：电动自行车棚改造工程-建筑装饰工程 | 标段： | 第 1 页 共 3 页 |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  |  | 电动自行车棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 混凝土基础无筋拆除 自卸汽车运石渣运距 25km | m3 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-3 | 混凝土基础无筋拆除 | m3 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-73换 | 自卸汽车运石渣运距 25km | m3 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010501001001 | 垫层 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1 | 垫层~非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010501003001 | 独立基础 泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3 | 基础混凝土~泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 人工就地回填土夯实 | m3 | 5.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-80 | 人工就地回填土夯实 | m3 | 5.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010603003001 | 车棚钢管柱 雨棚镀锌方管立柱 1、镀锌方钢管立柱150*150*5mm 2、金属面刷醇酸调和漆~3遍 | t | 0.626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-67 | 内墙（柱、梁）骨架及基层钢龙骨 | t | 0.626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-112换 | 金属面 醇酸漆 遍数3遍 | m2 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程综合单价计算表 |
| 单位及专业工程名称：电动自行车棚改造工程-建筑装饰工程 | 标段： | 第 2 页 共 3 页 |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 6 | 010604001001 | 车棚网架梁 车棚镀锌方管网架 1、主梁镀锌方钢管150*80*5mm 2、次梁镀锌方钢管120*80*5mm 3、金属面刷醇酸调和漆~3遍 | t | 1.544 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-176 | 幕墙龙骨及基层钢龙骨 | t | 1.544 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-112换 | 金属面 醇酸漆 遍数3遍 | m2 | 39.328 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010516001001 | 螺栓 预埋螺栓 | t | 0.106 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-94 | 预埋螺栓 | t | 0.106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010516002001 | 预埋铁件 预埋铁件25kg/块以内 | t | 0.074 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-95 | 预埋铁件25kg/块以内 | t | 0.074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 镀锌钢板檐沟 1、2.5mm后镀锌钢板檐沟折边 2、40*4mm镀锌角钢支架 3、金属面刷醇酸调和漆~3遍 | m2 | 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-109换 | 镀锌钢板沿沟、水管~镀锌薄钢板δ2.5 | m2 | 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-112换 | 金属面 醇酸漆 遍数3遍 | m2 | 12.148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 车棚夹胶玻璃 1、夹胶双钢化玻璃（采光天棚用）6+0.76+6 | m2 | 80.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-33换 | 玻璃采光顶屋面钢龙骨上安装钢化玻璃~夹胶玻璃（采光天棚用）6+(1.52PVB)+6 | m2 | 80.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程综合单价计算表 |
| 单位及专业工程名称：电动自行车棚改造工程-建筑装饰工程 | 标段： | 第 3 页 共 3 页 |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 补1 |  | LED照明灯管灯具（带罩子）3只及配套永通牌国标2.5m㎡电线、线槽、鸿雁牌开关等等所有附件 灯具要有罩子，只能向下照射，光线不能向上反光。（灯具品牌等同于飞利浦、雷士、欧普品质） | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |

| 施工技术措施项目综合单价计算表 |
| --- |
| 单位及专业工程名称：电动自行车棚改造工程-建筑装饰工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  |  | 0117 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003002 | 里脚手架 内墙脚手架高度3.6m以内 | m2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-44 | 内墙脚手架高度3.6m以内 | m2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011702001002 | 基础 独立基础复合木模 | m2 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-103 | 独立基础复合木模 | m2 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |

| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 单位及专业工程名称： 电动自行车棚改造工程-建筑装饰工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 9.52 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 | 9.52 |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 0.5 |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

# 第四章 采购项目商务要求

## 1工期

30天

## 2 质保期

二年

## 3付款方式

合同签订后5个工作日合同款的30%，结算审计后支付至审计后价款的100%

# 4其他

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工期 | 天数：合同签订后30 日历天 |  |
|  | 履约保证金 | 合同价格的（ 2 ）% |  |
|  | 误期违约金额 | （500）元/天 |  |
|  | 误期赔偿费限额 | 合同价格的（30）% |  |
|  | 质量标准 | 合格 |  |
|  | 工程质量违约金最高金额 | 合同价款的（20）% |  |
|  | 预付款金额： | 合同价格的（ 30 ）% |  |
|  | 竣工结算款付款时间 | 竣工验收合格，结算审计后 |  |
|  | 保修期 | 依据工程质量保修书约定的期限（ 2 年） |  |
|  | 保修响应时间 | 24小时 |  |

# 第五章 合同格式（供参考）

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时询价通知书及其答疑、补充、修改；成交人的报价文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：                    。

2.工程地点：                      。

3.工程立项批准文号：                  。

4.资金来源： 根据上府纪要【2020】21号专题会议纪要，本项目资金已到位，由上城区湖滨路指挥部作为支付人，发包人按项目实施进度情况递交相关支付函件，湖滨指挥部受其委托支付相关费用 。

5.工程内容：                        。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。

### 二、合同工期

计划开工日期：                      。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合     合格              标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                 (¥          元)。

2.合同价格形式：                    。

### 五、项目经理

承包人项目经理：                          。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

日  期：                              日  期：

支付人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

日  期：

## 第二部分 合同通用条款（略）

按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）规定执行

## 第三部分 合同专用条款

1一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、合同履行过程中经双方确认的补充与修正文件、备忘录及会议纪要、有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                     。

1.1.3.9 永久占地包括：                                            。

1.1.3.10 临时占地包括：                                         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件  /

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和杭州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范，其他与本工程相关的行业规范、标准等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/

发包人提供国外标准、规范的份数：/

发包人提供国外标准、规范的名称：/

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）补充协议（如果有）

（2）合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标函及其附录

（5）专用合同条款及其附录

（6）通用合同条款

（7）技术标准和要求

（8）图纸

（9）已标价工程量清单或预算书

（10）其他合同文件

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

承包人向发包人提供图纸的期限：开工7日前        ；

承包人向发包人提供图纸的数量：  6套（其中3套用于制作竣工图）   ；

承包人提供图纸的内容：本合同范围内的全套施工图  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

承包人提供的文件的期限为： 开工前7天提供施工组织设计和总进度计划；

承包人提供的文件的数量为：肆份 ；

承包人提供的文件的形式为： 文本及电子  ；

发包人审批承包人文件的期限：接到相关资料5天内书面答复批准或修改意见 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用                              。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在合同签订后 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  施工现场                ；

发包人指定的接收人为：                                     。

承包人接收文件的地点：    施工现场                                  ；

承包人指定的接收人为：                                     。

监理人接收文件的地点：     施工现场                                 ；

监理人指定的接收人为：                                      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

1.10.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

1.10.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方               承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人事先书面同意，承包人不得以任何形式用于本工程无关的其他用途。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人      。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收合格后，经发包人事前书面同意，在不泄露发包人商业机密或技术信息的情况下使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  发包人不再另行支付 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按实际工程量调整 ， 变更及深化设计合同部分总价不超过原合同总价的10%，且最终决算不超过本项目的最高限价。

2发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

职    务：                  ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                               。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： /                           。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                               。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/                            。

发包人是否提供支付担保：  否                                      。

发包人提供支付担保的形式：/                                      。

3承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等政府行政主管部门要求或则本工程所需的资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 陆套                    。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  文本资料及电子光盘贰份     。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /

2)应提供计划、报表的名称及完成时间: 每    前提供 进度计划及当 工程量统计报表，上报发包方和监理核定，  日内完成核定工作。

3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 由承包人全权负责，并承担相应费用。

4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: /

5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:  按市环卫、环保部门、及发包方有关规定办理有关手续并承担由此发生的费用。

6)完工工程成品保护的特殊要求及费用承担: 已竣工工程未交付之前，承包方按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包方自费予以修复。

7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 承包人负责保护并承担费用。

8)施工现场清洁卫生的要求：按杭州市文明施工有关规定条款执行，在交工验收前由施工方承担场地清洁工作。

9）新冠病毒疫情防控措施按发包方要求规定执行，所产生的费用自理。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                              。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不影响施工进度的情况下，每月到位天数不少于18天，每天到岗时间为8小时，并必须参加相关例会。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 需支付合同总价3%的违约金，由发包人直接在应付工程款中扣取，不再另行通知    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按不到位违约处理    。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  按不到位违约处理    。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按不到位违约处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按不到位违约处理。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按不到位违约处理  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 承包人专业资质范围内的施工项目禁止分包  。

主体结构、关键性工作的范围： /                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /                                  。

其他关于分包的约定： 分包须报经发包人事前书面同意  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/       。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 要求提供履约担保                           。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同总价2%的履约保证金。履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票等非现金方式。履约保证金在项目竣工验收合格后，转为质量保证金。质量保证金在质保期满，确认投标人无违约行为并经验收后一周内无息返还（若以保函形式递交履约保证金的，保函期限在履约完成、项目竣工验收合格后，项目竣工合格后供应商应重新递交质量保证金保函，期限应为质保期满后） 。

4工程质量

4.1 质量要求

41.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准，且本工程施工质量必须一次性验收合格。

关于工程奖项的约定： 无                      。

4.3 隐蔽工程检查

4.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时  。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

5安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按国家、浙江省及杭州市相关规定执行  。

5.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明），并承担各级政府管理部门所要求的一切施工安全保卫工作引起的所有经济和法律责任 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 无                   。

5.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按有关规定做好文明施工，符合环境卫生管理要求。

5.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                     。

6工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：         。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                   。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。

6.2 施工进度计划

6.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：           。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/              。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/              。

6.3.2开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.4 测量放线

6.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/              。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/            。

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期一天处罚500元，违约金累计计取  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总价的30%             。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                          。

6.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  /                                               ；

（2）  /                                                 ；

（3）  /                                                。

6.9 提前竣工的奖励

6.9.2提前竣工的奖励：/                                 。

7材料与设备

7.4材料与工程设备的保管与使用

7.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人妥善保管并承担费用，发包人不再另行支付 。

7.6 样品

7.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按发包人要求   。

7.8 施工设备和临时设施

7.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/                                。

8试验与检验

8.1试验设备与试验人员

8.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/                              。

施工现场需要配备的试验设备：      /                   。

施工现场需要具备的其他试验条件：        /                    。

8.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    /                          。

9变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  /

9.4.1 变更估价原则

1、招标时发包人提供的分部分项工程量清单计算偏差,发包人确认的施工图修改或设计变更引起的工程量增减以及根据发包人明确指令需在招标范围外增加的工程量及招标范围内减少的工程量，其相应综合单价的确定方法为：

（1）有投标报价的，按投标报价；

（2）无投标报价的，按上季度杭州市建筑工程信息价（正刊）；

（3）无信息价，双方协商。

2、由于工程量清单误差、设计变更、施工联系单签证等发生的工程量增减，相应单价均执行原投标报价，不作调整。

3、由于设计变更引起清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

4、因设计变更引起的材料（设备）品种、规格、型号、质量等级改变，仅计取材料（设备）价差（经发包人签证认可）、税金，其余不作调整。

5、不可抗力因素造成承包人的直接损失费用，承包人应自行承担，。

6、变更绝不应使合同无效。如果发出工程变更指示是必要的而其原因是由于承包人的某种过失或某种违约责任所致、或承包人应对此负责时，则此违约造成的任何附加费用应由承包人承担，且工期不予顺延。

关于变更估价的约定:                                                。

9.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/                  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /                       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不奖励    。

9.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

9.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/  种方式确定。

9.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /                   。

9.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /                。

10价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整             。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第       种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /                 ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /         。

11合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

a、人工、材料（设备）、机械台班价格的波动；

b、计日工按发包人签证数量结算，单价按投标报价，只计取税金。

c、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，以及上述文件、图纸虽未明确表示但按国家规范必须实施的；

d、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

e、招标文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异（如有特殊约定的除外）；

f、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，中标后，综合单价不做调整；

g、 合同履行期间物价变动；定额、标准及规范调整；

h、一周内非承包人原因造成停水、停电累计超过8小时并导致停工时，经发包人签证同意工期顺延，但费用不予补偿；

i、规费、税金等为费率包干；

j、技术、组织措施费不管工程是否变更及发包人提供的工程量清单计算是否偏差，均一次性包干，结算不作调整。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。另外经发包人确认的施工组织设计内容仅用于指导承包人施工，不作为结算依据，无论变更与否不再计取任何费用。

风险费用的计算方法：         /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）、 工程量按实结算.

（2）、招标时发包人提供的工程量清单计算偏差（注明一次性包干的除外）,发包人确认的施工图修改或设计变更引起的工程量增减以及根据发包人明确指令需在招标范围外增加的工程量及招标范围内减少的工程量，其相应综合单价的确定方法为：

（1）有投标报价的，按投标报价；

（2）无投标报价的，按上季度杭州市建筑工程信息价；

（3）无信息价，双方协商。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /                         。

风险费用的计算方法：            /                          。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /           。

3、其他价格方式：      /                     。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                      。

预付款支付期限：                                           。

预付款扣回的方式：          /                               。

11.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /                     。

预付款担保的形式为：          /                             。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：           。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：        /                                。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                                       。

11.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /                        。

11.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             /                                   。

11.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /                         。

11.4 工程进度款支付

11.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                          。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /          。

11.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /                     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /                 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /               。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：       /                   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /                              。

（2）发包人支付进度款的期限：    /                            。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                        。

11.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /                      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/           。

12验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.2承包方不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48   小时。

12.2 竣工验收

12.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    /                            。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：      /         。

12.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                                    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：               。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                            。

12.3 工程试车

12.3.1 试车程序

工程试车内容：     /                          。

（1）单机无负荷试车费用由          承包人                    承担；

（2）无负荷联动试车费用由        承包人                  承担。

12.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /                         。

12.6 竣工退场

12.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 承包人向发包人移交工程后10天内          。

13竣工结算

13.1 竣工结算资料提交

竣工验收后30日内，承包方向发包方提交竣工结算资料，竣工结算资料包括但不限于开工报告、竣工报告、完整的竣工图、质量验收报告、会议纪要、决算书、计算稿、钢筋编制表及说明、工程变更联系单、技术变更联系单、商务联系单等；如由于承包方未能按期提交竣工结算资料导致发包方无法提交第三方进行工程造价竣工审计结算的，则发包人不承担逾期支付工程款的违约责任。

如承包人逾期45天，仍不能提供完整的用于工程造价结算的竣工结算资料，则承包人应向发包人支付违约金，违约金金额为合同额的20%。

13.2竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：       /                。

竣工付款申请单应包括的内容：         /                             。

13.3竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  工程造价经第三方审核完毕且经双方确认后60天内                   。

发包人完成竣工付款的期限： 依据财政审核进度实施 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：       /                   。

13.4 最终结清

13.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       /                   。

承包人提交最终结算申请单的期限：     /                         。

13.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：        /            。

（2）发包人完成支付的期限：                                        。

14缺陷责任期与保修

14.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                     。

14.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：       是              。

14.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3）种方式：

（1）质量保证金，保证金额为：     /                    ；

（2）  /   %的工程款；

（3）其他方式:    合同价的2%                                             。

14.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 合同签订之日起5天内向采购人指定账户交纳合同总价2%的履约保证金。履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票等非现金方式。

履约保证金在项目竣工验收合格后，转为质量保证金。质量保证金在质保期满，确认投标人无违约行为并经验收后一周内无息返还（若以保函形式递交履约保证金的，保函期限在履约完成、项目竣工验收合格后，项目竣工合格后供应商应重新递交质量保证金保函，期限应为质保期满后）。

关于质量保证金的补充约定：        /                        。

14.4保修

14.4.1 保修责任

工程保修期为：   详见工程质量保修书                         。

14.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  详见工程质量保修书     。

15违约

15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /                               。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   工期予以顺延            。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/                   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     /             。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /                              。

（7）其他：       /                                         。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

15.2.1.1若承包人拒不按照有关规定实现安全施工、文明施工管理目标，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，发包人有权终止合同。

15.2.1.2承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，发包人有权自行或委托他人完成合同约定承包人该项工作，所产生的费用从承包人应得的款项中扣取，不足部分由承包人偿付。在任何情况下，承包方均不得以第三人费用未经其同意或知悉作为理由而拒绝承认该费用的发生。承包方承诺放弃与此有关的所有抗辩权；承包方对本款约定予以确认且无任何异议。

15.2.1.3承包人在竣工后15天内必须做到工完场清、料清、障清，如未在合同约定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，其费用在工程款中扣除，承包人还应承担由此给发包人带来的损失。

15.2.1.4因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

15.2.1.5承包人应及时支付民工工资，如因拖欠民工工资引起纠纷，发包人有权从工程款中扣除直接支付给该工程的民工工资，同时承包人应签订《不拖欠民工工资保证书》。

15.2.1.6在下列情况下，发包人有权暂时停止支付工程款且不承担逾期付款的违约责任，直至承包人解决问题：1）因承包人原因，引起工程进度落后经发包人及监理人批准的进度计划达5天以上；2）承包人工程质量未达到国家规范标准、设计要求及合同规定；3）承包人故意拒绝或拖延执行发包人或总监理工程师的指示和指令；4）承包人未按本合同条款履行合同；5）承包人无故停工；6）其他不符合合同要求的；7）承包人未提供已付清民工工资凭证或承诺书。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：经济处罚直至解除合同，具体计算方法为：

承包人应服从发包人单位的正常管理，对不服从正常管理且造成不良后果的，发包人有权按扣除履约保证金            元/次。

承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，直至停工、返工或终止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经监理人及发包人确认后，均由承包人自负；如果承包人采购时擅自更改设备及材料的种类、型号或采购的设备、材料不符合质量要求，将承担违约责任，除重新购置外，还应承担扣除履约保证金的处罚，计算方式为重新购置费用的10％。

因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工至约定质量标准；经多次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，经发包人同意后请有关部门鉴证为可使用工程的采取降级使用，但必须承担扣除履约保证金的处罚，金额为不合格部分工程总额的20%；对多次返工仍达不到约定质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修复费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，卖方承诺其对第三方修复费用不提出任何异议和抗辩。当发包人应付给承包方的工程款不够扣除的，则此笔费用作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。在任何情况下，承包方均不得以第三人修复费用未经其同意或知悉作为理由而拒绝承认此费用的发生。承包方承诺放弃与此有关的所有抗辩权；承包方对本款约定予以确认且无任何异议。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金。

承包人未经发包人及监理人批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人必须承担相应的损失。

承包人在缺陷责任期及保修期间，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，除承担鉴定费用和修复费用外，还将扣除当前全部质量保证金。

若由于承包单位原因造成的工期延误，处罚方式为：每延误一天，按本合同7.5.2执行。

当一次性验收不合格，承包人必须无条件进行整改，同时承包人将扣罚50%的质量履约保证金；整改后仍达不到合格验收标准，承包人将被罚100%的质量履约保证金，并无条件整改直至合格。

因承包人原因中止或终止履行合同的，发包人没收全部履约保证金，并就额外的损失保留索赔权利。

合同中明确由承包人实施或应当由承包人实施的工作，承包人不按时实施的，发包人有权安排其他人进行实施，费用按照实际费用的1.5倍从承包人工程款中扣除。

当发包人有合理理由认为承包人的项目管理班子人员在执行合同中不能胜任或做出了一些严重违反现场管理规定的行为，发包人有权要求承包人进行更换，并按照擅自更换对承包人进行处罚。

若发生了特别重大质量事故，发包人扣罚承包人   万元/起的履约保证金；并由承包方负责返工，修理，并赔偿因此造成的损失。若发生了重大质量事故，发包人扣罚承包人全部履约保证金；并由承包方负责返工，修理，并赔偿因此造成的损失。质量事故标准以国家及地方相关标准为依据，经监理人确定等级。

若发生了安全事故：①工地发生了一人以上死亡或二人重伤以上的安全事故，发包人扣罚承包人全部履约保证金；承包方承担由此造成的责任、损失、处罚。②工地发生了一人重伤或二人轻伤以上的安全事故，发包人扣罚承包人   万元/起的履约保证金；承包方承担由此造成的责任、损失、处罚。③工地发生了一人轻伤的安全事故，发包人扣罚承包人   万元/起的履约保证金；承包方承担由此造成的责任、损失、处罚；④工地若因发生质量、安全事故，导致发包方遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的损失均由承包方承担。⑤发生第①条或第②条安全事故时，除扣罚履约保证金以外，发包方视情况有权单方面终止合同，并依法追究责任。安全责任事故以安监站（或政府相关部门）的事故责任判定书为准。

有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任，并对给发包人及使用人造成的任何损失负责。

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

15.2.3.1承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同并保留追究承包人法律责任的权利。

16.2.3.2承包人明确表示或者其行为表明不履行合同主要义务的，除了应承担由此给发包人带来的损失外，发包人有权解除合同并保留追究承包人法律责任的权利。

15.2.3.3因承包人原因停工或延期累计工期达到    天以上的，发包人除扣罚履约保证金外还有权解除合同。

15.2.3.4专用条款规定的其他违约解除合同的情形。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      /                         。

16不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /       。

16.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

17保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：        /                        。

17.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应当为建设工程和施工场地内的自有人员、设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内；质（安）监部门要求的意外伤害保险，因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任；保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。保险必须在建设单位所属指定业务部门办理，由于承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由承包人支付，发包人有权从应支付给承包人的款项或履约保证金中直接扣抵。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是                  。

17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         /                     。

18通知

18.1 发包方与承包方双方就本协议相关的各类通知、协议、往来函、文书的送在地址及法律后果做出如下约定：

1）送达地址：

发包方确认其有效的送达地址为：

通讯地址：             邮编：

电话：     传真号码：     邮箱：

承包方确认其有效的送达地址为：

收件人：

通讯地址：           邮编：

电话：              传真号码：    邮箱：

18.2 送达地址适用范围：

上述送达地址适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于合同履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同进包括争议进入仲裁、民事诉讼程序后一审、二审、再审和执行程序及其他程序中相关文件的送达。

18.3 送达地址的变更

18.3.1买卖双方中如有一方需变更送达地址，应提前伍个工作日书面通知对方，书面通知应送达对方的送达地址；

18.3.2一方在仲裁或民事诉讼中变更地址的，该方还应向仲裁机构、法院履行书面通知义务。

18.3.3 一方按上述约定履行变更通知义务后，以其变更后的送达地址为有效送达地址，否则其之前确认的送达地址仍为有效送达地址。

18.4 法律后果

18.4.1因任何一方提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时按前述方式履行通知义务、该方或其指定的接收人拒绝签收等原因，导致通知、协议、法律文书等各类文件未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

18.4.2对于上述送达地址，仲裁机构、法院可直接邮寄送达，即使当事人未收到仲裁机构、法院邮寄送达的文件，由于上述约定，也应视为送达。

19争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审委员会决定：   是         。

19.2.1 争议评审委员会的确定

争议评审委员会成员的确定：  双方共同确定1名                          。

选定争议评审员的期限：   争议发生后14天内                。

争议评审委员会成员的报酬承担方式：     /                       。

其他事项的约定：          /                                     。

19.3.2 争议评审委员会的决定

合同当事人关于本项的约定：       /                             。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向   杭州  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。

20其它补充约定

20.1应工程项目实施需要的，承包人需按发包人要求无条件实施。

20.1.1施工图范围内，由于工程量出现清单漏项、漏量、描述不清等情况，而发包人认为由承包人实施更有利于项目进展的，承包人应无条件接受发包人的指令完成相关工作，完成该类工作的价款按本工程变更条款执行；

20.2承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

20.3承包人在中标后视为对招标文件中和投标文件中的承诺，不得随意提出材料品种和规格的变更，除非发包人和设计的同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除。

20.4合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果、不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

20.5发包人保留在签约后调整部分承包范围的权利，直至某些项目的取消，合同价做相应调整，承包人不得因此原因进行索赔。

20.6如发现由于承包人资金投入原因引起材料供应、周转财力投入、劳动力投入等不能满足施工需要，造成施工进度迟缓，影响工程顺利实施，第一次发包人以书面联系函予以通知警告，如不能改善，第二次发包人可以无条件单方面解除合同。由此造成的所有损失由承包人承担。

20.7材料、设备必须为原厂产品，如发现为贴牌产品则不得进场，承包人应按合同约定向发包人支付违约金。所有的材料、设备必须经发包人、监理确认后方可订货。所有的材料、设备在相同品牌、技术参数的情况下，颜色、型号需经发包人确认后才允许使用。承包人承诺在发包人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起第三方索赔或其他要求，否则由此给发包人造成的一切损失应由承包人承担。在招标文件中由发包人推荐品牌的材料，如在合同履行期间由于缺货或其他不可抗原因，确需更换（必须经发包人书面同意）推荐品牌的任何其他一个，均不得超过投标价格（低于投标价的按实际价格计）。

20.8发包人签发或回复给承包人的联系单，承包人不认可或部分不认可的，应在收到之日起7日内提出书面异议，承包人未在7日内提出异议的，视为承包人认可该联系单所有内容；施工过程中的各类联系单涉及产生费用的，承包人应在不迟于该联系单所指事项发生之日起15个日历天提出经济签证，否则发包人可因发生时间过长为由拒签。承包人提出的尤其涉及费用的联系单必须依据充分，用详尽的资料，图纸附加图片、照片予以说明，以便于监理人、发包人审核，否则发包人可予以退回或拒签。

## 第四部分 工程质量保修书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

为保证                 在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：以施工合同中约定的施工范围全部工程为准。

2质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工验收之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

- 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面、露台层面的防渗漏工程为 5 年（60个月）；

- 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    年；

- 供热、供冷系统工程为     个采暖期、供冷期；

- 装饰装修工程为    年；

- 其他项目室外的上下水和小区道路等市政公用工程，为  年；

- 未包括在上述范围之外的其他施工范围工程为   年。

3质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的24小时内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第___ 条赋予的规定一致。

6其他

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（公章）                      承 包 人 ：（公章）

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                        年     月     日

# 第六章 报价文件内容及格式

## 1供应商提交报价文件须知

1.1 供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或询价小组查找不到有效文件是供应商的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4询价小组将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1.5 供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

1.6 全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2报价文件组成及格式

1）提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；事业单位/社会团体的，则提供有效的《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2）提供最近一次有效的依法缴纳税收证明，并加盖单位公章（完税凭证或税务部门出具的证明，单位没有纳税记录的，出具在税务机关纳税平台系统零申报纳税的截图或从该系统生成的零申报纳税申报表）；

3）提供有效的最近一次有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

4）投标声明函；

5）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加开标询价的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；本项不作为资格证明文件审查内容。

6）特定资格要求的证明文件

7）报价函；

8）初次报价一览表；

9）投标人单位介绍。

10）投标人业绩情况一览表及业绩证明材料（按第六章评分办法要求提供）；

11）建造师任命书、承诺、权利义务，格式由投标人自拟；

12）建造师业绩情况一览表及业绩证明材料，格式投标人自拟；

13）施工组织设计

14）施工进度

15）机械安排

16）投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

17）选用材料表

18）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

19）包括但不限于以上文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照均应有效，若系复印件，须在复印件上加盖供应商公章。

### 附件一 报价文件封面

浙江康复医院

（城东院区）电动自行车棚改造工程

报价文件

采购项目：浙江康复医院（城东院区）电动自行车棚改造工程

采购编号：ZJKFYY-2020003

采 购 人：浙江康复医院（城东院区）

供 应 商：

时    间：二〇二〇年十一月

### 附件二 ：

报价函

浙江康复医院(城东院区)：

（供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的询价日期起遵守本投标书中的承诺且在询价有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为         的  	     的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的报价参与本项目的询价。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条相关规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3、编制和提交询价通知书规定的全部报价文件，包括报价文件正本1份，副本3份。

4、我方愿意向贵方提供任何与该项询价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方已详细审核全部询价通知书，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

7.1提供虚假材料谋取成交、成交的；

7.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

7.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

7.5在采购采购过程中与采购人进行协商磋商的；

7.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。

8、本投标自询价之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本报价函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

### 附件三 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江康复医院（城东院区）：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

法定代表人授权书

浙江康复医院（城东院区）：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的（城东院区）电动车雨棚改造工程（采购编号：             ）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

授权委托人身份证复印件：

### 附件四：

### 投标声明函

致：浙江康复医院（城东院区）：

_            （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的____          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：（有或无）　或无　；

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；

5.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录：

（有或无）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

备注：第3条，第5条如填写“有”，资格审查不合格

### 附件五 ：

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须提供项目负责人社会劳动保险缴纳证明。

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字）：

日期：

项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

# Text boxes

正本（副本）

法定代表人身份证正反面复印件

授权委托人身份证正反面复印件：