浙江康复医院城东院区零星维修项目

院内询价文件

采购项目：浙江康复医院城东院区零星维修服务项目

采购编号：ZK-CG-202302

采 购 人：浙江康复医院

时    间：二〇二三年二月

关于浙江康复医院城东院区零星维修服务项目

# 院内询价公告

一、项目基本情况

项目编号：ZK-CG-202302

项目名称：浙江康复医院城东院区零星维修服务项目

采购方式：院内询价

预算金额（元）：190000（包含施工费及服务费用）

最高服务费率：8%

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高服务费率 | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东院区日常零星维修项目 | 1 | 项 | 19万元 | 8% | 城东院区日常零星维修服务 |  |

二、供应商特定资格要求：

1.具备建筑装修装饰工程专业承包企业二级及以上资质证书。

2.投标企业：有效期内的安全生产许可证；

3.项目经理：有效期内的建筑工程专业贰级及以上注册建造师；

4.项目经理：安全B证有效期内。

三、获取采购文件

1.时间：采购公告发布之日起至询价报价文件提交截止时间前；

2.地点：浙江康复医院官网；

3.方式：供应商通过“浙江康复医院官网”在线获取，不提供纸制版采购文件。

4.售价：免费提供采购文件；

四、报价文件提交

截止时间：2023年3月6日

地    点：浙江康复医院城东院区（杭州市上城区观音塘路103号），行政楼四楼会议室。

五、开标

时    间：2023年3月6日下午2:30

六、公告期限

自本公告发布之日起3个日历天。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

采购人信息

名称：浙江康复医院

地址：杭州市上城区观音塘路103号 浙江康复医院

项目联系人（询问）：邵老师

项目联系方式（询问）：0571-86439831
质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-86439830

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：浙江康复医院 地址：杭州市上城区观音塘路103号 浙江康复医院 项目联系人（询问）：邵老师 项目联系方式（询问）：0571-86439831 |
|  | 采购编号 | ZK-CG-202302 |
|  | 询价内容 | 城东院区日常零星维修项目 |
|  | 采购方式 | 院内询价 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 询价文件的更改 | 公告发出后，采购人可以对已经发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。 |
|  | 询价答疑截止时间 | 供应商对本询价文件有疑问的，应当在报价文件提交截止时间前向采购人以书面形式一次性全部提出。逾期不予受理。否则将视为同意询价文件的各条款。 |
|  | 询价有效期 | 60天 |
|  | 报价文件编制及装订要求 | 供应商应按本询价文件规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，提供目录。投标文件必须胶装。 将报价文件分别密封，并在封皮上注明：采购单位名称、项目名称、采购编号、所投标项、报价单位名称、授权委托人姓名。 |
|  | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份 |
|  | 最高限价 | 19万元 |
|  | 履约保证金 | 中标人在合同签订之日起5天内向采购人递交合同总价2%的履约保证金。履约保证金的交付方式：银行转账、支票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等方式。 在履约完成、项目竣工验收合格后，项目竣工合格后供应商应重新递交质量保证金保函，质量保证金保函金额为结算价的2%，期限应为质保期满后。 |
|  | 现场踏勘 | 不组织,如有需要，自行勘查。 |
|  | 成交通知书 | （1）成交结果在发布询价文件的相同媒体公告，成交单位应在成交公告发布之后主动来我院领取成交通知书； （2）不再以书面形式通知未中标人。 |

## 1采购说明

#### 1.1采购法律依据

本次采购工作按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法规组织和实施。

如发现询价文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人书面反映，逾期不得再对询价文件的条款提出质疑。

本询价文件及相应的补充文件、通知等解释权归浙江康复医院所有。

#### 1.2合格的供应商资格要求

详见询价公告

#### 1.3对供应商的限制及委托有关说明

1.3.1供应商代表参加询价时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，应当提供法定代表人出具的授权委托书。

1.3.2供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交报价文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

#### 1.4询价费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用（询价文件有其他相反规定除外）。

## 2询价文件

### 2.1询价文件的组成

2.1.1 询价文件包括下列部分：询价公告；供应商须知；采购项目介绍；采购项目技术要求，采购项目商务要求；合同格式；报价文件格式。

2.1.2 供应商应详细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照询价文件要求提交报价文件，并对询价文件的要求在各方面都做出实质性响应。

### 2.2询价文件的澄清与修改

2.2.1供应商对询价文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按供应商须知前附表中规定的时间（逾期不再受理疑点澄清）通知采购人，采购人将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2在报价文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善询价文件。

2.2.3当询价文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.4任何口头答复均不属于询价文件的组成部分。

## 3报价文件

### 3.1报价文件的组成

供应商提交的报价文件组成见第五章报价文件内容及格式

### 3.2报价文件的编制

3.2.1报价文件需打印或用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。报价文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。报价文件中凡是要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字并加盖供应商公章。

3.2.2报价文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

### 3.3报价要求

3.3.1询价报价：询价报价应包括询价响应成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、管理费、税金、利润等完成本项目全部内容所需的全部费用均包含在投标总价之中。

3.3.2供应商对所投标项的服务（货物）必须按采购要求全部进行报价。

3.3.3供应商应一次性报出拟提供服务（货物）的单价和总价，每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.4供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。

## 4报价文件的提交

### 4.1报价文件的标记、装订及密封

4.1.1见供应商须知前附表

4.1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

### 4.2报价文件提交截止时间及截止时间的变更

供应商应将报价文件装订成册、密封并在信封上标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式，在规定的报价地点和报价截止期前（见供应商须知前附表）送达指定的报价文件提交地点，逾期送达的，报价文件将被拒收。

## 5评审办法

### 5.1询价组织

询价工作由采购人组建的采购小组负责。

5.2 评审规程

5.2.1 审查是否所有供应商的报价超过采购预算。

5.2.2 审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

5.2.3 审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求。

5.2.4 对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项，包括格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

5.2.5 实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

5.3 评审标准

5.3.1 采购小组根据供应商的报价由低到高的顺序排出3名成交候选人。

5.3.2 采购小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商，从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，以报价最低的原则确定中标人。若报价相同则按技术指标优劣顺序排列，如仍相同，则抽签决定。

如果询价小组经过评审认为最低报价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

### 5.4 定标办法

定标由采购人负责，原则上应确定采购小组推荐的通过最终审查且排名第一的成交候选人为成交人。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为中标人：

（1）排名第一的成交候选人，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认排名第一的成交候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

### 5.5 未成交解释

采购人及采购小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 5.6 成交公告

5.6.1 定标后，由采购人在浙江康复医院官网公布成交结果。

5.6.2 公告期限为3个日历天。

5.6.3 定标且公告无异议后，由采购人向中标人发出成交通知书。

### 5.7签订合同

5.7.1 中标人应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

5.7.2 询价文件、中标人的报价文件及响应修改文件、评审询价过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

# 第二章 采购项目简介

- 采购项目简介

- 项目概况： 浙江康复医院城东院区位于杭州市观音塘路103号，现拟询价方式采购院区日常零星维修施工。

- 采购范围：浙江康复医院城东院区单项造价3万元以下日常零星维修施工。

- 采购周期：一年，自合同签订之日起生效。若在一年期限内，累计施工费用达到本次采购预算金额，则合同自动终止。

# 第三章  采购项目技术规范要求

一、相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1. 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

2. 行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

3. 其他相关标准。

二、维修范围：

浙江康复医院城东院区单项造价3万元以下的维修、改造，包括但不限于:

- 房屋维修、改造等室内工程；

- 地面、立面、道路、绿化、照明维修等室外工程；

- 房屋加固、钢结构、幕墙安装等专项工程；

- 其他小型维修项目。

具体工作内容根据采购人实际需求。

三、一般性维修程序

供应商收到采购人维修通知及维修任务单后，必须在3小时内响应，特殊时期，应24小时待命，并根据以下步骤处理。

- 施工单位现场踏勘后拟定施工方案，并预估工程量，提交初步《维修报价单》，由采购人审定后实施。

2. 施工过程中施工单位需做好工程量的测量及记录，留取影像资料，隐蔽工程量需报采购人测量确认后再实施封闭施工。

3. 施工变更。维修单位不得擅自提高维修标准、变更维修面积及内容，确需调整变更的，报招标人履行施工变更审批后方可执行。

4. 竣工验收。施工单位向采购人提出验收申请，由采购人组织相关人员进行验收，形成验收意见。如验收不通过，维修单位应及时整改，直至全部验收合格。

5. 结算。项目每半年结算一次。单个工程竣工验收合格后，施工单位留取相关施工依据，包括施工期间的影像资料、工程量确认资料等。在结算月根据每次施工的“维修任务单”、“维修报价单”，按实际施工量整理半年期间所有的施工项目，提交结算书，附相关影像资料及工程量确认资料等，一次性报第三方造价单位审核，审核完成后，采购人根据审核结果进行支付。

四、应急维修程序

1. 应急维修范围：应急维修指因发生自然灾害、事故或不可抗力时，为抢救生命、财产、安全及经营性事故需要临时性实施的紧急维修，应具备以下条件：

1.1 涉及水、电、气、暖、锅炉、管道、电梯等设施设备突发损坏，影响正常的工作需求，必需立即抢修的项目；

1.2 因台风、洪涝、风雪等自然灾害导致房屋或室外道路绿化受损，急需抢险救灾以控制受损范围的项目；

1.3 突发的房屋安全、消防隐患，以及上级单位和地方政府安全或消防检查整改通知书；

1.4 其他突发事件。

2. 应急维修响应时间：符合应急维修条件的项目，供应商接到采购人通知后，必须在1个小时内响应。

3. 应急维修验收评价、结算审计、工程款支付依据一般性维修程序和标准执行。

第四章 采购项目商务要求

## 1、服务期

1.1 服务期一年，自合同签订之日起。若在一年期限内，累计施工费用达到本次采购限价，则合同自动终止。

1.2  工程质量保修期：按国家标准保修年限定，防水工程5年，其余保修年限2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 报价

本项目施工费用及服务费用合计限价为19万元，最高服务费率为8%。施工费用不得竞争，投标人仅报服务费率，投标费率不得超过最高服务费率。

# 3、服务地点

采购人指定地点。

## 4、履约保证金

## 详见供应商须知前附表

## 5、验收标准

按浙江康复医院标准验收和确认。

## 6、付款方式

6.1 本工程不支付预付款。每半年结算一次，结算款经第三方造价单位审核完成后，一次性支付工程结算价款的100%，服务费按投标费率*工程结算价款计取后同步支付。

6.2 结算流程为单个工程竣工验收合格后，施工单位留取相关施工依据，包括施工期间的影响资料、工程量确认资料等。在结算月根据每次施工的“维修任务单”、“维修报价单”，按实际施工量整理半年期间所有的施工项目，提交结算书，附相关影像资料及工程量确认资料等，一次性报第三方造价单位审核。审核完成，采购人在收到施工单位开具的结算审核结果同等金额的有效发票后，按院支付流程进行支付。服务费按投标费率*工程结算价款计取后同步支付。

6.3 结算依据为《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》等，取费参采购同口径；其中材料价格套用：《浙江造价信息》（正刊价格），以上信息价均为施工当期造价信息价格。在《浙江造价信息》（正刊价格）均没有相关材料的价格，该材料价格由承包人、发包人三方签证审核确定；相关取值均按下限值计取。

# 第四章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性询价文件及其答疑、补充、修改； 成交人的询价报价文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

浙江康复医院城东院区零星维修工程合同

发包方：浙江康复医院

承包方：

第一条  项目概况

一、项目名称: 浙江康复医院城东院区零星维修项目

二、项目地址： 杭州市上城区观音塘路103号

三、 施工内容: 浙江康复医院城东院区单项造价3万元及以下日常零星维修施工。包括但不限于:房屋维修、改造等室内工程；地面、立面、道路、绿化、照明维修等室外工程；房屋加固、钢结构、幕墙安装等专项工程；其他小型维修项目。具体工作内容根据发包人实际需求。

第二条  双方义务

一、发包人：

1、根据院区实际需求发出维修任务单，明确维修区域、维修内容及所需响应时间。

2、负责为承包人入场施工创造条件，向承包人提供施工需用的水、电等必备条件，说明注意事项；负责协调邻里关系。协调有关部门做好消防、垃圾处理等工作。

3、施工中如确需拆改原建筑物结构（包括梁、柱、板、墙）或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续并承担费用。

二、承包人:

1、收到发包人维修通知及任务单后，必须在3小时内响应，特殊时期，应24小时待命，并根据以下步骤处理。应急维修应在1小时内响应。

2、根据发包人要求对所需维修区域进行现场踏勘，拟定施工方案，并预估工程量，按投标报价提交初步《维修报价单》，由发包人审定后实施。

3、施工过程中施工单位需做好工程量的测量及记录，留取影像资料，隐蔽工程量需报采购人测量确认后再实施封闭施工。

4、维修单位不得擅自提高维修标准、变更维修面积及内容，确需调整变更的，报招标人履行施工变更审批后方可执行。

5、指派            为驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。每单项工程施工完成后，向发包人提出验收申请，由发包人组织相关人员进行验收，形成验收意见。如验收不通过，承包单位须及时整改，直至全部验收合格。

6、施工人员进院须提前报采购人同意，并按采购人管理规定做好相关登记、备案。同时应严格遵守政府及医院院感关于疫情防控的有关规定，按要求做好进院人员管理。

7、投标人院内维修须按医院管理规定落实安全文明施工，避免扰民及环境污染。同时须根据病区及特教区等区域管理要求做好施工工序、时间规划，谨防粉尘及噪声污染，落实施工垃圾落手清。

8、应急维修，承包人在接到发包人通知后，必须在1个小时内响应。

8.1 应急维修指因发生自然灾害、事故或不可抗力时，为抢救生命、财产、安全及经营性事故需要临时性实施的紧急维修，应具备以下条件：

（1）涉及水、电、气、暖、锅炉、管道、电梯等设施设备突发损坏，影响正常的工作需求，必需立即抢修的项目；

（2）因台风、洪涝、风雪等自然灾害导致房屋或室外道路绿化受损，急需抢险救灾以控制受损范围的项目；

（3）突发的房屋安全、消防隐患，以及上级单位和地方政府安全或消防检查整改通知书；

（4）其他突发事件。

8.2 应急维修响应时间：符合应急维修条件的项目，供应商接到采购人通知后，必须在1个小时内响应。

8.3 应急维修验收评价、结算审计、工程款支付依据一般性维修程序和标准执行。

第三条  合同期限

一、 服务期一年，自合同签订之日起。若在一年期限内，累计施工费用达到本次采购限价，则合同自动终止。

二、 工程质量保修期：按国家标准保修年限定，防水工程5年，其余保修年限2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第四条  合同主要条款

一、合同文件组成及解释顺序：

１、本合同协议书；２、中标通知书；３、招标文件及补充文件；4、询标记录；5、标准、规范及有关技术文件；6、甲方联系单或经甲方认可的设计、施工联系单；7、双方达成一致的书面承诺、纪要或协议；8、中标文件；9、其他有关资料。

二、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：承包方应确保在合同工期内完成本工程施工，并交付使用。增加工程与本工程同期完成。

三、安全施工要求：

承包人必须建立安全责任制，切实做好安全生产的有关工作，并负全部安全责任。

四、合同价款

1、签约服务费率为：   。

2、服务费按投标费率*工程结算价款计取。

3、施工费用按实结算，由承包人整理上报后，经第三方造价审核单位审核确定。

五、款项支付

1、本工程不支付预付款。

2、 项目每半年结算一次，结算款经第三方造价单位审核完成后，一次性支付工程结算价款的100%，服务费按投标费率*工程结算价款计取后同步支付。

2.1 结算流程为单个工程竣工验收合格后，施工单位留取相关施工依据，包括施工期间的影响资料、工程量确认资料等。在结算月根据每次施工的“维修任务单”、“维修报价单”，按实际施工量整理半年期间所有的施工项目，提交结算书，附相关影像资料及工程量确认资料等，一次性报第三方造价单位审核。审核完成，采购人在收到施工单位开具的结算审核结果同等金额的有效发票后，按院支付流程进行支付。服务费按投标费率*工程结算价款计取后同步支付。

2.2  结算依据为《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》等，取费参采购同口径；其中材料价格套用：《浙江造价信息》（正刊价格），以上信息价均为施工当期造价信息价格。在《浙江造价信息》（正刊价格）均没有相关材料的价格，该材料价格由承包人、发包人三方签证审核确定；相关取值均按下限值计取。

2.3 承包人提交竣工结算申请单的期限：合同签订后每六个月末及时按有关规定完成审批并报已委托的第三方工程造价咨询机构审核。

2.4 承包人收到审核单位出具的工程造价结算初稿后，10天内应提交书面核对意见，并提供依据。如承包人在收到审核工程造价结算初稿后，10日内未提交书面核对意见和依据的，则视同认可审核单位出具的结算报告。

2.5 承包人应保证结算的准确性，发包人只承担核减（增）额5％以下（含5%）的工程结算审核基本收费部分费用，工程结算审核追加费用由承包人承担，具体收费标准详见浙价服[2009]84号：追加审核费由承包人直接支付项目结算审核单位，工程尾款支付时承包人必须同时提供结算审核费已付凭据。

3、付款时，承包人应提供合法正规的发票，且提供发包人财务审批流程所需的各项资料;否则，发包人有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。

六、竣工验收

施工单位向发包人提出验收申请，由发包人组织相关人员进行验收，形成验收意见。如验收不通过，承包人应及时整改，直至全部验收合格。

七、工程保证金

中标人在合同签订之日起5天内向采购人递交合同总价2%的履约保证金。履约保证金的交付方式：银行转账、支票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等方式。

履约保证金在履约完成、本合同全部项目竣工验收合格后，投标人重新递交合同总价2%的质量保证金后无息退还。质量保证金在工程质保期结束，并扣除相应的维修款项后无息退还。

八、材料供应

1、承包人采购材料设备的约定：主要材料、配件、设备等的供应厂商和品牌、价格须经发包方确认后方可采购人。

2、发包人如有供应材料、设备，承包人不得借故拒绝。

3、发包人购买的材料均需经发包人对材料的质量、品牌、规格、产地、供货单位等确认后，方可采办，并开具质保检验单。

九、其  它

1、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定采购过程形成的合法成果，不存在与采购文件和中标人采购文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在切也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第五条  工程变更

1、工程变更需双方协商一致，办理相关签证手续，同时调整相关费用。

2、在施工过程中，发包人提出修改意见及增减工程项目，须提前与承包人联系，由此影响工期的，发包人及承包人双方商定。

第六条  违约责任

1、因承包人未在约定时间内响应导致发包人维修延误，对实际使用造成影响的视为承包人违约；每逾期一天，承包人向发包人支付合同总价款万分之五的违约金，逾期超过 15 天的，发包人有权解除合同，并有权要求承包人承担合同总金额20%违约金，同时有权要求承包人担由此导致的一切经济损失，违约金和经济损失分别计算。

3、承包人在施工过程中，对甲方或监理单位的管理指令不予执行或执行不力的，乙方应每次向甲方支付违约金伍仟元。

第七条  争议解决

工程施工中发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第八条  其它约定事项

本合同一式陆份，发包人四份，承包人二份。

发包人（盖章）：浙江康复医院           承包人（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：             法定代表人（或授权代表）：

地址：杭州市观音塘路103号            地址：

开户银行：中信银行杭州分行              开户银行：

银行账号：7331010182600249591           银行账号：

### 签订地点：                              签订日期：

附件

工程质量保修书

发包人（全称）：浙江康复医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内所有工作内容 。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3、装修工程为   2   年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为    5     年；

5、供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    1     年；

7、其他项目保修期限约定如下：     /        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24     个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：浙江康复医院         承包人（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：           法定代表人（或授权代表）：

地址：杭州市观音塘路103号          地址：

开户银行：中信银行杭州分行            开户银行：

银行账号：7331010182600249591         银行账号：

### 签订地点：                             签订日期：

# 第五章 询价报价文件内容及格式

## 1供应商提交报价文件须知

1.1供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或采购小组查找不到有效文件或内容是供应商的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4询价小组将根据供应商提交的资料按医院的实际需求判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1.5供应商提交的材料将按规定被保密保存。

1.6全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2报价文件组成及格式

## 1.1 提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；

1.2 特定资格证书及项目负责人资质证书复印件并加盖公司公章；

1.3 法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加开标询价的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；

1.4 特定资格要求证明材料；

1.5 报价函；

1.6 投标人单位介绍；

1.7包括但不限于以上文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照均应有效，若系复印件，须在复印件上加盖供应商公章。

### 附件 报价文件封面

浙江康复医院城东院区零星维修项目

报价文件

采购项目：浙江康复医院城东院区零星维修项目

采购编号：ZK-CG-202302

采 购 人：浙江康复医院

供 应 商：

时    间：二〇二三年二月

### 附件一

报价函

浙江康复医院：

（供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的询价日期起遵守本投标书中的承诺且在询价有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为 ZK-CG-202302  的  浙江康复医院城东院区零星维修项目  的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以服务费率        %  的报价参与本项目的询价。

3、编制和提交采购文件规定的全部询价报价文件一正三副。

4、我方愿意向贵方提供任何与该项询价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方已详细审核全部询价文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

6、本投标自询价之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本询价函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

### 附件二 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江康复医院：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：2022年   月   日

法定代表人授权书

浙江康复医院：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的 城东院区日常零星维修项目 （采购编号：ZK-CG-202302）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日 期：2023年   月   日

授权委托人身份证复印件：

### 附件三

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字）：

日   期：2023年   月   日

# Text boxes

正本（副本）

法定代表人身份证正反面复印件

授权委托人身份证正反面复印件：